|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 星期四 | | 星期五 | | 星期六 | | 星期天 | | 星期一 | | 星期二 | | 星期三 | |
| 1 | **12** | **讨论具体数据** | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | **17** | **完成PC端UDP通信模块** | **18** | **完成详细设计说明书** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 19 |  | **20** | **模拟数据生成** | 21 |  | 22 |  | 23 |  | **24** | **场景一数据处理实现** | **25** | **信息采集模块**  **重构实现** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 26 |  | **27** | **场景二数据处理实现** | 28 |  | 29 |  | 30 |  | **31** | **数据处理模块完成** | **1** | **Android端UDP通信模块重构实现** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 |  | **3** | **界面展示模块实现** | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | **8** | **测试、写测试完蛋** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | **15** | **Debug** |
|  |  |  |  |  |  |  |